FACULTAD DE INGENIERÍAS

Rutástrofe

Videojuego 2D para fomentar la seguridad vial y la cultura ciudadana en jóvenes de Medellín

Cuadrante 1 – Desarrollo del Pensamiento Analítico y Sistémico 1

Edison Daniel Cardona Vélez

Adrian Yamid Muñoz Abuabara

Medellín, 2026-2

# Título del proyecto

Rutástrofe: videojuego 2D de escritorio para fomentar la seguridad vial y la cultura ciudadana en jóvenes de Medellín.

# 1. Descripción del problema, interés o necesidad (PIN)

En Medellín, la movilidad presenta problemas asociados a la congestión vehicular, el aumento de los tiempos de desplazamiento, los siniestros viales, los retos del transporte público, la ocupación inadecuada del espacio vial y el crecimiento del uso de la motocicleta. Estos problemas no solo son de infraestructura: dependen en gran medida de las decisiones cotidianas de las personas en la vía (respetar o no una señal, cruzar por la cebra o por mitad de cuadra, usar el casco, adelantar con prisa).

Según la Encuesta Origen-Destino 2025 (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2026), el transporte privado aumentó un 22,3 % y el transporte público disminuyó un 14 %. [VERIFICAR estas dos cifras contra la fuente antes de entregar] Por su parte, el índice de tráfico de TomTom (2026) registró un aumento de la congestión de 3,4 % en el último año, hasta un 66,9 %. [VERIFICAR: el borrador anterior mencionaba también un 60,7 % para el transporte público, que no quedaba claro; solo incluirlo si la fuente lo confirma]

En materia de seguridad, la Alcaldía de Medellín (s. f.) reportó que, en lo corrido de 2025, murieron 210 personas en siniestros viales frente a 239 en el mismo período de 2024 (reducción del 12,1 %). Aunque la cifra baja, sigue siendo alta, y los actores más vulnerables (motociclistas y peatones) concentran la mayoría de las víctimas. [AGREGAR la fuente exacta para la proporción de motociclistas y peatones, por ejemplo, el informe de la Secretaría de Movilidad]

Necesidad: hacen falta herramientas atractivas para que los jóvenes, que hoy se mueven como peatones, ciclistas y motociclistas, comprendan de forma práctica las consecuencias de sus decisiones en la vía.

## Análisis de causas y efectos (base del diagrama de árbol)

| Causas | Problema central | Efectos |
| --- | --- | --- |
| Crecimiento del parque de motocicletas y del transporte privado Incumplimiento de normas y señales Distracciones al conducir o caminar Poca educación vial atractiva para jóvenes | Decisiones inseguras de los jóvenes en la vía que contribuyen a la siniestralidad y la congestión en Medellín | Muertes y lesionados Mayor congestión y tiempos de desplazamiento Ocupación inadecuada del espacio vial Pérdida de confianza en el transporte público |

## Pregunta orientadora

¿Cómo puede un videojuego 2D de escritorio ayudar a que los jóvenes de Medellín comprendan las consecuencias de sus decisiones en la vía y adopten comportamientos viales más seguros?

[Insertar aquí el diagrama de árbol del problema (causas en las raíces, efectos en las ramas) hecho con base en la tabla anterior]

# 2. Alcance

Rutástrofe será un videojuego en 2D, de aplicación de escritorio con interfaz gráfica, en el que un personaje controlable enfrenta situaciones viales (obstáculos, congestión y alternativas de movilidad). Cada decisión buena o mala tiene consecuencias visibles en el puntaje, la vida del personaje o el avance de nivel.

## Qué incluye

- Aplicación de escritorio con interfaz gráfica (menú, juego, resultados y puntajes).

- Desarrollo por tres niveles (mundos): Nivel 1 – el peatón; Nivel 2 – el motociclista o ciclista; Nivel 3 – el ciudadano en la ciudad (decisiones de movilidad y transporte público). [Confirmar con el módulo sol los niveles y las funcionalidades, y registrarlos en la bitácora]

- Programación estructurada y modular (sin programación orientada a objetos).

- Almacenamiento de información en archivos planos (.txt).

## Estructuras algorítmicas que se evidenciarán

| Estructura | Dónde se usará en el juego |
| --- | --- |
| Secuencia | Flujo del juego: menú → inicio de sesión → nivel → resultados → guardado |
| Condicionales (if / elif / else) | Evaluar si la decisión del jugador fue segura (cruzar con semáforo en verde, usar casco) y aplicar premio o penalización |
| Iteración (while / for) | Ciclo principal del juego, generación de obstáculos, recorrido del archivo de puntajes |
| Funciones | Módulos: mover_personaje(), evaluar_decision(), guardar_progreso(), cargar_puntajes(), mostrar_menu() |

## Archivos planos

El proyecto usará archivos .txt para: usuarios (nombre o alias), progreso (último nivel alcanzado), puntajes (ranking) y configuración (sonido, dificultad). [Ajustar a lo que finalmente se implemente]

## Qué no incluye

- No usa GPS ni información en tiempo real del tráfico.

- No simula el Metro ni el sistema real de transporte de la ciudad.

- No pretende resolver directamente el problema de movilidad de Medellín; busca sensibilizar y educar.

- No aborda el impacto ambiental de la movilidad: se centra en la seguridad vial y la cultura ciudadana.

Público objetivo: jóvenes (aprox. 14 a 25 años) de Medellín y su área metropolitana que se movilizan como peatones, ciclistas, motociclistas o usuarios del transporte público. [Ajustar el rango de edad con su profesor]

# 3. Objetivo general

Desarrollar un videojuego 2D de escritorio, con programación estructurada y archivos planos, que promueva la seguridad vial y la cultura ciudadana en jóvenes de Medellín mediante decisiones con consecuencias en tres niveles de juego.

# 4. Innovación

Rutástrofe transforma una experiencia cotidiana (desplazarse por Medellín) en un reto jugable donde las decisiones tienen consecuencias inmediatas y medibles. A diferencia de las campañas informativas o los folletos, el jugador aprende haciendo: puede equivocarse sin riesgo real y ver el efecto de su decisión. Además, está contextualizado en situaciones reales de Medellín (cruces, motos, congestión, transporte público) y guarda el progreso y los puntajes para motivar la repetición. [Reforzar con 1–2 ejemplos de proyectos existentes tomados del cuadro comparativo del Cuadrante 2]

# 5. Validación con usuarios

Se validarán la idea y el prototipo con 4 usuarios que representen al público objetivo (jóvenes de Medellín que se movilizan como peatones, ciclistas, motociclistas o usuarios del transporte público). A cada uno se le explicará el proyecto, se le mostrará el storyboard o prototipo y se le aplicará una breve encuesta.

| Usuario | Edad / ocupación | Cómo se moviliza | Fecha | Retroalimentación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| 2 | [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| 3 | [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |
| 4 | [completar] | [completar] | [completar] | [completar] |

Preguntas sugeridas: ¿Te parece clara la idea del juego? ¿Jugarías algo así? ¿Qué situaciones viales te gustaría ver? ¿Qué cambiarías? Guardar evidencia (foto, captura del formulario o firma). [Anexar evidencia]

# 6. Actualización y correcciones

Registro de las correcciones hechas a la primera versión a partir de la retroalimentación del Pitch y de la revisión.

| Aspecto | Versión inicial | Corrección |
| --- | --- | --- |
| Título | Solo el nombre "Rutástrofe" | Título descriptivo coherente con el objetivo general |
| Problema | Datos sin necesidades ni público claro | Se agregan causas, efectos, necesidad y pregunta orientadora |
| Alcance | No decía interfaz, niveles ni estructuras | Se agregan interfaz gráfica, tres niveles, estructuras y restricciones del protocolo (sin POO) |
| Público objetivo | Usuarios de automotores (sin público real) | Jóvenes de Medellín (peatones, ciclistas, motociclistas), validables con usuarios |
| Objetivo general | "Sensibilizar cada decisión" | Objetivo con verbo, producto, público y medio |
| Referencias | 3 referencias, una con parámetro utm_source en la URL | Referencias en formato APA 7, sin parámetros, con citas en el texto |
| Pitch | [Anotar las observaciones recibidas en el Pitch] | [Anotar cómo se corrigieron] |

# 7. Referencias

Alcaldía de Medellín. (s. f.). Muertes en siniestros viales bajaron un 12 % en Medellín, en lo corrido de 2025. https://www.medellin.gov.co/es/sala-de-prensa/noticias/muertes-en-siniestros-viales-bajaron-un-12-en-medellin-en-lo-corrido-de-2025/

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2026, 29 de abril). Área Metropolitana del Valle de Aburrá entrega resultados de la Encuesta Origen-Destino 2025. https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/Encuesta%20origen%20destino%202025.aspx

TomTom. (2026). Medellin traffic report. TomTom Traffic Index. https://www.tomtom.com/traffic-index/city/medellin/